# Mapa de Actores del Proyecto - Coherev

Integrantes:

Julian Tapia

Benjamin Herrera

Docente: Cindy Betzabé Contador Cisterna

21/10/2026

Índice de contenido.

1. Universo de actores	3

2. Roles funcionales del sistema	4

3. Matriz poder-interés	5

Convenciones de estrategia	6

4. Diagrama de relaciones	7

4.1. Marco institucional y académico	7

4.2. Entrega del producto a los usuarios	8

5. Plan de comunicación	9

6. Intereses y expectativas clave	9

Académicos (STK-001, STK-002)	9

Equipo de desarrollo (STK-003, STK-004, STK-005)	10

Usuarios finales (STK-006, STK-007, STK-008, STK-009)	10

Sponsor y soporte (STK-010, STK-011)	10

# 1. Universo de actores

Se identifican 11 actores distribuidos entre el equipo de proyecto, el cuerpo académico de DuocUC,

los usuarios finales del producto Coherev y los soportes técnicos u organizativos.

| ID | Actor | Tipo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| STK-0 01 | Cindy Betzabé Contador Cisterna | Externo | Docente guía / Sponsor académico |
| STK-0 02 | Comisión evaluadora / DuocUC | Externo | Aprobación del título |
| STK-0 03 | Benjamín Herrera | Interno | Desarrollador Backend |
| STK-0 04 | Julián Tapia | Interno | Desarrollador Frontend |
| STK-0 05 | Equipo de desarrollo (003 + 004) | Interno | Implementación técnica |
| STK-0 06 | Usuario rol Administrador | Involucrado | Usuario final — perfil Administrador |
| STK-0 07 | Usuario rol Líder | Involucrado | Usuario final — perfil Líder |
| STK-0 08 | Usuario rol Colaborador | Involucrado | Usuario final — perfil Colaborador |
| STK-0 09 | Usuario rol Nuevo Ingreso | Involucrado | Usuario final — perfil Nuevo Ingreso |
| STK-0 10 | Dirección / Sponsor de la organización | Externo | Patrocinador interno de Coherev |
| STK-0 11 | Área TI / soporte | Externo | Soporte técnico del entorno local |

# 2. Roles funcionales del sistema

Los cuatro roles modelados en backend/app/Models/Role.php y sembrados por

backend/database/seeders/RoleSeeder.php: las constantes canónicas controlan permisos en toda la aplicación.

| Constante | Nombre | Puede hacer un anuncio | Permisos relevantes |
| --- | --- | --- | --- |
| ROLE_ADMINISTRA DOR | Administrador | true | CRUD sobre usuarios, roles, departamentos y documentos; limpieza administrativa de mensajes. |
| ROLE_LIDER | Líder | true | Publicar anuncios de su departamento; gestionar tareas; sin acceso a CRUD administrativo. |
| ROLE_COLABORAD OR | Colaborador | false | Lectura de documentos visibles; chat; comentar publicaciones visibles de su departamento. |
| ROLE_NUEVO_ING RESO | Nuevo Ingreso | false | Acceso destacado al Panel de Novedades; contenido público; onboarding_pendiente = true por defecto. |

# 3. Matriz poder-interés

La clasificación combina el nivel de interés del actor con su capacidad de influencia sobre el proyecto. Las estrategias derivan de los cuadrantes clásicos (alto/bajo poder × alto/bajo interés).

| ID | Actor | Interés | Influencia | Poder | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-0 01 | Docente guía | 5 | 5 | Alto | Gestionar de cerca |
| STK-0 02 | Comisión evaluadora / DuocUC | 4 | 4 | Alto | Gestionar de cerca |
| STK-0 03 | Benjamín Herrera (Backend) | 5 | 4 | Alto | Gestionar de cerca |
| STK-0 04 | Julián Tapia (Frontend) | 5 | 4 | Alto | Gestionar de cerca |
| STK-0 05 | Equipo de desarrollo | 5 | 5 | Alto | Gestionar de cerca |
| STK-0 06 | Administrador (usuario) | 5 | 3 | Media | Mantener satisfechos |
| STK-0 07 | Líder (usuario) | 4 | 3 | Media | Mantener satisfechos |
| STK-0 08 | Colaborador (usuario) | 4 | 2 | Media | Mantener informados |
| STK-0 09 | Nuevo Ingreso (usuario) | 4 | 1 | Baja | Mantener informados |
| STK-0 10 | Dirección / Sponsor | 5 | 5 | Alto | Mantener satisfechos |
| STK-0 11 | Área TI / soporte | 3 | 2 | Baja | Monitorear |

## Convenciones de estrategia

• Gestionar de cerca — Alto poder y alto interés. Involucrar en decisiones, checkpoints y demo

de iteración.

• Mantener satisfechos — Alto poder, interés medio/bajo. Reportar avance con foco en hitos y

riesgos.

• Mantener informados — Bajo poder, alto interés. Comunicación periódica suficiente

(reuniones de usuario, métricas).

• Monitorear — Bajo poder y bajo interés. Mínimo esfuerzo: documentación accesible, sin

comunicación proactiva.

# 4. Diagrama de relaciones

Cinco grupos de actores definen la dinámica del proyecto: el cuerpo académico de DuocUC, el equipo de desarrollo, el sponsor de la organización, los usuarios finales del producto Coherev y el soporte técnico. Por claridad visual, el mapa se descompone en dos vistas: el lado institucional y la entrega al usuario final.

## 4.1. Marco institucional y académico

Figure 1: Figura 1. Relaciones entre academia, sponsor, equipo y soporte.

## 4.2. Entrega del producto a los usuarios

Figure 2: Figura 2. Coherev es entregado por el equipo y consumido por los cuatro roles canónicos.

# 5. Plan de comunicación

La cadencia combina rituales ágiles cortos (daily, pull semanal, demo) con checkpoints académicos y reportes ejecutivos. Todos los plazos siguen el principio de iteraciones outcome-driven definido en el ROADMAP.

| Actividad | Frecuencia | Participantes | Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily sync | Diaria (15 min) | STK-003, STK-004 | Reunión breve / chat |
| Pull semanal | Semanal (lunes) | STK-003, STK-004, STK-005 | Reunión de seguimiento |
| Demo de cierre de iteración | Al cumplir DoD | STK-005 + STK-001 | Presentación corta (20 min) |
| Checkpoint académico | Antes de cada entrega | STK-001 + STK-005 | Reunión de validación |
| Actualización del tablero Trello | Continua | STK-005 | Trello (BACKLOG.md como fuente) |
| Pruebas de usabilidad | Iter 4 (al cierre) | STK-006/007/008/009 + STK-005 | Sesión moderada + acta |
| Reporte a Dirección / Sponsor | Trimestral | STK-010, STK-005 | Informe ejecutivo escrito |

# 6. Intereses y expectativas clave

Cada actor tiene intereses diferenciados que el equipo debe gestionar para sostener el compromiso a lo largo del proyecto.

## Académicos (STK-001, STK-002)

- STK-001 (Docente guía): Evaluar cada entrega, velar por el formato del capstone y validar las observaciones 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 y 15 registradas en BACKLOG.md y ROADMAP.md.

- STK-002 (Comisión evaluadora): Recibir un proyecto completo, funcional, documentado y presentable para la defensa del título.

## Equipo de desarrollo (STK-003, STK-004, STK-005)

- STK-003 (Backend): Entregar API Laravel segura, con tests PHPUnit pasando y tiempo real (Reverb) funcional.

- STK-004 (Frontend): Entregar UI Next.js completa, con marca Coherev, accesible (WCAG AA objetivo de Iter 5) y responsive.

- STK-005 (Equipo): Cumplir el Definition of Done universal: código mergeado, tests pasando, verificación manual, tarjeta en Hecho y BACKLOG.md actualizado con fecha de cierre.

## Usuarios finales (STK-006, STK-007, STK-008, STK-009)

- STK-006 (Administrador): Gestionar usuarios, roles, departamentos, documentos y todo el contenido.

- STK-007 (Líder): Coordinar su equipo: tareas, publicaciones de departamento y consulta de estructura.

- STK-008 (Colaborador): Uso diario: chat en tiempo real, documentos y publicaciones del departamento.

- STK-009 (Nuevo Ingreso): Completar el Panel de Novedades hasta que su líder cierre el onboarding (onboarding_pendiente = false).

## Sponsor y soporte (STK-010, STK-011)

- STK-010 (Dirección / Sponsor): Obtener una intranet segura que centralice comunicación y documentos.

- STK-011 (TI / soporte): Mantener el entorno local operativo (Herd + MariaDB + Reverb).