# FICHA INSTRUCTIVA DEL PROYECTO — Coherev

Integrantes:

Julian Tapia

Benjamin Herrera

Docente: Cindy Betzabé Contador Cisterna

21/10/2026

Índice de contenido.

1. Identificación del proyecto	3

2. Equipo de trabajo	3

3. Descripción del proyecto	4

4. Problema y oportunidad	4

5. Objetivos	5

Objetivo general	5

Objetivos específicos	5

6. Alcance	6

6.1 Dentro del alcance	6

6.2 Fuera del alcance	6

7. Rol y actores del sistema	7

8. Stack tecnológico	7

9. Metodología de trabajo	8

10. Roadmap de iteraciones	8

11. Entregables del proyecto	9

12. Criterios de éxito	9

# 1. Identificación del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Coherev — Intranet Corporativa |
| Tipo de proyecto | Proyecto de título (Capstone) |
| Código de sección | Capstone - 003D |
| Institución | DuocUC |
| Carrera / especialidad | Ingenieria en Informatica |
| Asignatura | Capstone |
| Docente guía | Cindy Betzabé Contador Cisterna |
| Fecha de elaboración | 21 de septiembre de 2026 |
| Estado del proyecto | Desarrollo activo (Iter 1 — Seguridad y Roles) |

# 2. Equipo de trabajo

| Integrante | Rol en el equipo | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Benjamín Herrera | Backend | API REST (Laravel), modelos de datos, Policies y autorización, Reverb, tests PHPUnit |
| Julián Tapia | Frontend | Next.js, UI/UX, cliente en tiempo real (Echo), integración con la API |

# 3. Descripción del proyecto

Coherev es una intranet corporativa de gestión empresarial que centraliza la comunicación interna, el contenido, la gestión documental y el control de acceso por roles dentro de una organización. Permite a los equipos administrar publicaciones, conversar en tiempo real, compartir y descargar documentos, y coordinar tareas — todo en un único lugar, con permisos definidos por rol y departamento.

Está construida como un mono repo de dos aplicaciones independientes:

| Capa | Stack | Carpeta |
| --- | --- | --- |
| API + Tiempo real | Laravel 13 · PHP 8.5 · Sanctum · Reverb | backend/ |
| UI Web | Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Tailwind 4 | frontend/ |

Ambas capas se comunican por HTTP/HTTPS mediante un cliente único (lib/api-client.ts) y mantienen una conexión WebSocket paralela para los eventos de mensajería en tiempo real.

# 4. Problema y oportunidad

Las organizaciones suelen dispersar su comunicación y documentación en herramientas externas no centralizadas (correo, aplicaciones de mensajería, nubes de archivos), lo que genera pérdida de información, accesos sin control por rol y una experiencia desconectada para el colaborador, especialmente al incorporarse.

Oportunidad: una intranet interna que unifique comunicación, contenido, documentos y tareas, con autenticación segura y permisos por rol, mejora la coordinación del equipo, la gobernanza de la información y la experiencia de incorporación de nuevos ingresos.

# 5. Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar e implementar una intranet corporativa “Coherev” que centralice la comunicación interna, la gestión documental y el control de acceso por roles, permitiendo a la organización administrar publicaciones, conversaciones y documentos en una sola plataforma segura.

## Objetivos específicos

| Código | Objetivo específico |
| --- | --- |
| OE-01 | Implementar un módulo de autenticación segura y control de acceso por 4 roles (Administrador, Líder, Colaborador y Nuevo Ingreso). |
| OE-02 | Desarrollar mensajería instantánea en tiempo real (chat privado y grupal) con adjuntos y lectura de mensajes. |
| OE-03 | Implementar módulos de publicaciones con comentarios, gestión documental por visibilidad y tareas (tablero Kanban). |
| OE-04 | Ofrecer directorio de colaboradores y Panel de Novedades para el rol Nuevo Ingreso. |
| OE-05 | Documentar requerimientos, arquitectura y trazabilidad, y validar la usabilidad con usuarios reales. |
| OE-06 | Aplicar el rebranding Coherev con accesibilidad WCAG nivel AA y experiencia responsive. |

# 6. Alcance

## 6.1 Dentro del alcance

Los 10 módulos funcionales definidos en REQUIREMENTS.md:

| Código | Módulo | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autenticación y sesión | Implementado (Iter 0) |
| 2 | Usuarios | Implementado |
| 3 | Roles y permisos | En refactor (Iter 1) |
| 4 | Departamentos y carpetas | Implementado |
| 5 | Chat en tiempo real | Implementado (contador de no leídos pendiente) |
| 6 | Publicaciones y comentarios | Implementado |
| 7 | Documentos | Implementado |
| 8 | Tareas (tablero Kanban) | Previsto (Iter 2) |
| 9 | Directorio de colaboradores | Previsto (Iter 2) |
| 10 | Panel de Novedades | Previsto (Iter 2) |

## 6.2 Fuera del alcance

- Despliegue en nube pública / hosting de producción comercial.

- Aplicación móvil nativa (la interfaz es web responsive).

- Pasarelas de pago, e-commerce o integración con sistemas ERP/contables.

- Funcionalidades de roadmap no priorizadas (búsqueda global, notificaciones push, auditoría avanzada).

# 7. Rol y actores del sistema

| Actor | Descripción |
| --- | --- |
| Administrador | Acceso total: gestiona usuarios, roles, departamentos, documentos y contenido. |
| Líder | Gestiona su equipo: ve departamentos (sin eliminar), gestiona tareas, publica en su departamento. |
| Colaborador | Uso diario: chat, documentos de lectura y publicaciones. |
| Nuevo Ingreso | Rol temporal: ve el Panel de Novedades destacado y contenido público. |
| Sistema (backend) | Orquesta la API, la autorización y los eventos en tiempo real. |

# 8. Stack tecnológico

| Componente | Tecnología | Versión | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js | 16 | UI con App Router |
| Frontend | React | 19 | Componentes |
| Frontend | TypeScript | 5.x | Tipado estático |
| Frontend | Tailwind CSS | 4 | Estilos utility-first |
| Backend | Laravel | 13 | Framework PHP (MVC) |
| Backend | PHP | 8.5 | Lenguaje |
| Backend | Laravel Sanctum | 4 | Autenticación con tokens PAT |
| Backend | Laravel Reverb | 1 | Servidor WebSocket (fallback: Pusher) |
| Base de datos | MariaDB | 10.x | Persistencia relacional (compatible MySQL) |
| Realtime cliente | Laravel Echo | – | Suscripción a canales privados |
| Despliegue local | Laravel Herd | – | Entorno de desarrollo |
| Gestión del proyecto | Trello | – | Tablero Kanban con tarjetas del backlog |

# 9. Metodología de trabajo

- Metodología ágil con enfoque Kanban (tablero Trello) y iteraciones outcome-driven, sin fechas duras.

- Rituales: daily sync (15 min), pull semanal, demo de cierre de iteración y checkpoint académico.

- WIP máximo por persona: 3 tarjetas simultáneas.

- Cada iteración cierra si cumple la Definition of Done (código mergeado, tests pasando, verificación manual, tarjeta en “Hecho”, backlog actualizado).

# 10. Roadmap de iteraciones

| Iteración | Foco | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Iter 0 ✅ | Fundamentos | Monorepo, modelos, login/me/logout, sidebar con onboarding |
| Iter 1 🔴 | Seguridad y Roles | Rate-limit, autorización por controladores, 4 roles, MIME real |
| Iter 2 | Cobertura funcional | Sidebar por rol, MessageRead, Tareas, Directorio, Novedades |
| Iter 3 | Documentación | Arquitectura, ER, RF/RNF, historias, trazabilidad, ficha y acta |
| Iter 4 | Validación con usuarios | Acta de pruebas con usuarios, métricas SMART, capturas Trello |
| Iter 5 | Rebranding Coherev | Identidad, pantallas, voice & tone, a11y, responsive |
| Iter 6 | Cierre | Correcciones PPT, README raíz Coherev, ensayo de presentación |

# 11. Entregables del proyecto

| Tipo | Entregable |
| --- | --- |
| Software | Backend API (Laravel) + Frontend web (Next.js) funcionales |
| Documentación | docs/: REQUIREMENTS, USER_STORIES, ARCHITECTURE, DATABASE, TRACEABILITY, ROADMAP, BACKLOG, FICHA |
| Pruebas | Suite PHPUnit (backend), verificación manual de flujos, acta de pruebas con usuarios |
| Gestión | Tablero Trello actualizado, capturas de evidencia en docs/evidence/ |
| Presentación | PPT del capstone actualizada y ensayo final |

# 12. Criterios de éxito

- Todos los endpoints quedan cubiertos por autorización (ningún endpoint sin control de acceso).

- Los tests PHPUnit pasan y la suite no se rompe con nuevos cambios.

- El login aplica rate-limit (5 intentos/min por IP y correo) y responde 429.

- Los 4 roles modelados y el permiso can_post_announcements centralizado y testeado.

- La aplicación alcanza WCAG AA y es utilizable en móvil.

- La Validación con usuarios registra métricas SMART antes/después (baseline + post).

- Toda la UI viste la marca Coherev y el README raíz refleja el nombre oficial.