# ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO — Coherev

Integrantes:

Julian Tapia

Benjamin Herrera

Docente: Cindy Betzabé Contador Cisterna

21/10/2026

Índice de contenido.

Datos generales del acta	3

Antecedentes y justificación	3

Objetivos del proyecto	4

Objetivo general:	4

Objetivos y métricas SMART asociadas:	4

Alcance del proyecto	4

Entregables principales	5

Requerimientos clave (resumen)	5

Supuestos	5

Restricciones	5

Riesgos iniciales	6

Stakeholders	7

Organización del proyecto	7

Hitos y cronograma	7

Presupuesto	8

Criterios de aceptación del proyecto	8

Aprobación y firmas	9

# Datos generales del acta

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Coherev — Intranet Corporativa |
| Patrocinador / Sponsor | Docente guía: Cindy Betzabé Contador Cisterna (en representación de DuocUC) |
| Fecha de constitución | 12 de septiembre de 2026 |
| Versión del acta | 1.0 |
| Estado | Aprobada para desarrollo activo |

# Antecedentes y justificación

La organización carece de una plataforma interna que concentre su operación cotidiana: la comunicación se dispersa en mensajería externa, la documentación en repositorios sin control por rol y la incorporación de nuevos colaboradores carece de una guía estructurada. Esto provoca pérdida de contexto, riesgos de acceso a información sensible y baja trazabilidad de la información.

Coherev resuelve esta necesidad con una intranet de gestión empresarial segura, centralizada y adaptada a los roles de la organización, construida con tecnología web moderna y de costo cero (licenciamiento abierto).

# Objetivos del proyecto

## Objetivo general:

Desarrollar e implementar una intranet corporativa “Coherev” que centralice la comunicación interna, la gestión documental y el control de acceso por roles, permitiendo a la organización administrar publicaciones, conversaciones y documentos en una sola plataforma segura.

## Objetivos y métricas SMART asociadas:

| Objetivo | Métrica SMART propuesta |
| --- | --- |
| Autenticación y control de acceso por roles | 100 % de los endpoints protegidos con auth:sanctum; operaciones sensibles solo para Administrador. |
| Mensajería en tiempo real | Entrega de mensajes < 500 ms; 100 % de conversaciones sobre canal privado autorizado. |
| Cobertura funcional (10 módulos) | 10/10 módulos operativos al cierre de la Iter 2. |
| Validación con usuarios | ≥ N usuarios reales prueban los flujos críticos; registrar baseline y post en métricas de tarea. |
| Calidad y documentación | Suite PHPUnit verde; RF/RNF, HU y trazabilidad documentadas en docs/. |

# Alcance del proyecto

Dentro del alcance: los 10 módulos listados en la ficha instructiva, la documentación técnica, las pruebas automatizadas y la validación con usuarios.

Fuera del alcance: despliegue de producción comercial, aplicación móvil nativa, integración con sistemas externos de pago/ERP y funcionalidades del roadmap no priorizadas.

Criterio de aceptación del alcance: cada módulo cumple su Definition of Done y queda reflejado en el BACKLOG.md.

# Entregables principales

- Backend API (Laravel 13 + Sanctum + Reverb) funcional y documentado.

- Frontend web (Next.js 16) con los 10 módulos y rebranding Coherev.

- Suite de tests PHPUnit de autorización y flujos críticos.

- Documentación completa en docs/ (REQUIREMENTS, USER_STORIES, ARCHITECTURE, DATABASE, TRACEABILITY, FICHA, ACTA).

- Acta de validación con usuarios reales y métricas SMART.

- Presentación PPT del capstone actualizada.

# Requerimientos clave (resumen)

- Funcionales (RF): autenticación, gestión de usuarios, roles (4), departamentos/carpetas, chat en tiempo real, publicaciones/comentarios, documentos, tareas, directorio y panel de novedades. Detalle completo en REQUIREMENTS.md.

- No funcionales (RNF): seguridad (HTTPS, bcrypt, MIME real, rate-limit), rendimiento (< 500 ms en respuestas de lectura), usabilidad y accesibilidad (WCAG AA), mantenibilidad (MVC en capas, tests, doc viva) y disponibilidad (Reverb con fallback Pusher, MariaDB).

- Historias de usuario: 13 historias (3+ por rol) en USER_STORIES.md.

# Supuestos

- El entorno de desarrollo local (Laravel Herd + MariaDB) está disponible sin costo.

- El equipo mantiene el WIP máximo de 3 tarjetas por persona.

- La docente guía dispone de checkpoints académicos para validación de entregas.

- Las herramientas base (Laravel, Next.js, MariaDB, Reverb) son de licencia abierta/gratuita.

# Restricciones

- Tiempo acotado por calendario académico del capstone.

- Sin dependencias de terceros pagados; el despliegue se limita a entorno local de desarrollo.

- La base de datos es MariaDB (compatible MySQL) y se accede solo vía Eloquent.

- El stack está fijado: PHP 8.5 / Laravel 13 para backend y Next.js 16 para frontend.

# Riesgos iniciales

| Código | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Alcance incompleto en Iter 1 (autorización por módulo faltante) | Alto | Media | Middleware admin + Policies; tarjetas SEC-* priorizadas como bloqueantes |
| R-02 | Retraso en contador de no leídos (MessageRead sin uso) | Medio | Media | Tarjeta SEC-007 planificada para Iter 2 |
| R-03 | Inconsistencia MySQL ↔ MariaDB en el PPT | Medio | Baja | Corrección planificada en Iter 6 |
| R-04 | Realtime dependiente de entorno local (Reverb/Pusher) | Medio | Media | Fallback Pusher configurable; documentar en PPT |
| R-05 | Rebranding y a11y consumen tiempo del cierre | Medio | Media | Iter 5 independiente; a11y incremental (UX-002) |
| R-06 | Retraso por sobrecarga de tarjetas paralelas | Alto | Media | WIP máximo 3/persona y cadencia de daily sync |

# Stakeholders

| Stakeholder | Interés / rol |
| --- | --- |
| Equipo de desarrollo (Benjamín, Julián) | Implementación técnica del proyecto |
| Docente guía (Cindy Betzabé Contador Cisterna) | Evaluación, acompañamiento y checkpoints académicos |
| DuocUC / comisión evaluadora | Aprobación del título |
| Usuarios de la organización (roles: Admin, Líder, Colaborador, Nuevo Ingreso) | Beneficiarios de la validación y uso final |

# Organización del proyecto

| Rol de proyecto | Responsable | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador Backend | Benjamín Herrera | API, BD, Policies, Reverb, tests |
| Desarrollador Frontend | Julián Tapia | Next.js, UI/UX, realtime client, integración |
| Sponsor / docente guía | Cindy Betzabé Contador Cisterna | Supervisión y validación de entregables |

# Hitos y cronograma

| Hito | Iteración | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Fundamentos operativos | Iter 0 | Monorepo + auth base |
| Seguridad y roles completos | Iter 1 | Endpoints autorizados, 4 roles, rate-limit |
| Cobertura funcional | Iter 2 | 10/10 módulos operativos |
| Documentación completa | Iter 3 | docs/ completo (incluida ficha y acta) |
| Validación con usuarios | Iter 4 | Acta de pruebas + métricas SMART |
| Rebranding Coherev | Iter 5 | UI con marca, a11y AA, responsive |
| Cierre y entrega | Iter 6 | PPT actualizada + repositorio presentable |

# Presupuesto

| Ítem | Costo |
| --- | --- |
| Licencias (Laravel, Next.js, MariaDB, Reverb) | $0 CLP (código abierto) |
| Infraestructura de desarrollo | Entorno local (Laravel Herd) — sin costo |
| Herramientas de gestión (Trello, GitHub) | Planes gratuitos |
| Total estimado | $0 CLP (sin costos directos por software) |

El proyecto no contempla gastos de nube o servidores de producción en este ciclo académico.

# Criterios de aceptación del proyecto

- Los 10 módulos funcionan y están documentados y trazables (Problema → RF → HU → Funcionalidad → Prueba).

- Todos los endpoints sensibles validan autorización (403) y el login aplica rate-limit (429).

- La suite de tests PHPUnit pasa sin romper funcionalidad existente.

- La validación con usuarios registra evidencia y métricas en docs/evidence/.

- La interfaz cumple marca Coherev, responsive y accesibilidad WCAG AA.

- El PPT y el README raíz presentan el nombre oficial Coherev y el stack coherente.

# Aprobación y firmas

Declaramos que la información contenida en este acta es fiel a la realidad del proyecto y nos comprometemos a ejecutarlo conforme al alcance, cronograma y criterios definidos.

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador Backend | Benjamín Herrera |  |
| Desarrollador Frontend | Julián Tapia |  |
| Docente guía / Sponsor | Cindy Betzabé Contador Cisterna |  |

Fecha: 21 de septiembre de 2026