# Objetivos de Producto - Coherev

Integrantes:

Julian Tapia

Benjamin Herrera

Docente: Cindy Betzabé Contador Cisterna

21/10/2026

Índice de contenido.

1. Resumen ejecutivo	3

2. Inventario maestro de objetivos	4

2.1. Objetivos de producto (OE-01 a OE-06)	4

2.2. Atributos no funcionales / calidad (RNF-01 a RNF-05)	5

2.3. Adopción (NSM, WAU)	5

2.4. Aprendizaje del equipo (L-01, L-02)	6

3. OKR de producto (OE-01 a OE-06)	6

OE-01 Autenticación segura y control de acceso por 4 roles	6

OE-02 Mensajería en tiempo real (chat privado y grupal)	7

OE-03 Publicaciones, documentos y tareas	7

OE-04 Directorio de colaboradores y Panel de Novedades	8

OE-05 Documentación y validación con usuarios	8

OE-06 — Rebranding Coherev con accesibilidad WCAG AA	9

4. OKR de calidad (RNF-01 a RNF-05)	9

RNF-01 — Seguridad	9

RNF-02 — Rendimiento	10

RNF-03 — Accesibilidad (WCAG AA)	10

RNF-04 — Mantenibilidad	11

RNF-05 — Disponibilidad (tiempo real)	11

5. OKR de adopción (NSM + métricas secundarias)	11

NSM North Star Metric	11

Métricas secundarias de adopción	12

Mecánica de medición post-release	12

6. OKR de aprendizaje (L-01, L-02)	13

L-01 — Benjamín (Backend)	13

L-02 — Julián (Frontend)	13

7. Mecanismo de seguimiento	14

7.1. Cadencia de revisión	14

7.2. Semáforo de estado	14

7.3. Política de cierre	14

8. Riesgos de los objetivos	15

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento define los objetivos que el equipo se compromete a entregar durante el capstone. Hay tres niveles complementarios que responden a audiencias distintas.

Los OKR de aprendizaje (Sección 6) son internos y miden el crecimiento del equipo durante el proyecto.

Calendario del capstone: inicio 31-ago-2026, tope de entrega 04-dic-2026 (14 semanas). Regla de cierre: un objetivo se considera cerrado solo cuando su métrica se cumple con datos reales (no casi) y la verificación está documentada en docs/evidence/.

| Nivel | Audiencia | Pregunta que responde | Origen |
| --- | --- | --- | --- |
| OKR de producto (Sección 3) | OKR de producto (Sección 3) | ¿Qué valor entrega Coherev al usuario final? | Ficha Instructiva (OE-01 a OE-06). |
| OKR de calidad (Sección 4) | Equipo de desarrollo | ¿Qué atributos no funcionales cumplimos? | RNF del acta de constitución + ARCHITECTUR E.md. |
| OKR de adopción (Sección 5) | Sponsor + dirección cliente | ¿La gente realmente usa Coherev? | Visión de Producto (NSM + métricas secundarias). |

# 2. Inventario maestro de objetivos

Plazos recalculados con fecha de inicio 31-ago-2026 y tope de entrega 04-dic-2026. Cada objetivo aparece como una ficha compacta con su métrica principal, baseline, target, owner y fecha objetivo. Los objetivos se agrupan en cuatro bloques: OE (producto), RNF (calidad), adopción y aprendizaje.

## 2.1. Objetivos de producto (OE-01 a OE-06)

OE-01: Autenticación segura y control de acceso por 4 roles

Métrica: % endpoints con autorización correcta · Baseline: 0% Target: 100%.

Owner: Benjamín · Plazo: Fin Iter 1 · Fecha objetivo: 17-oct-2026.

OE-02: Mensajería en tiempo real

Métrica: Latencia p95 delivery (ms) · Baseline: Target: < 500 ms.

Owner: Benjamín · Plazo: Fin Iter 2 · Fecha objetivo: 14-nov-2026.

OE-03: Publicaciones, documentos y tareas

Métrica: Módulos CRUD operativos · Baseline: 0/3 Target: 3/3.

Owner: Benjamín · Plazo: Fin Iter 2 · Fecha objetivo: 14-nov-2026.

OE-04: Directorio de colaboradores y Panel de Novedades

Métrica: Módulos visibles para roles objetivo · Baseline: 0/2 Target: 2/2.

Owner: Julián · Plazo: Fin Iter 2 · Fecha objetivo: 14-nov-2026.

OE-05: Documentación + validación con usuarios

Métrica: Docs requeridos completos · Baseline: 0/8 Target: 8/8.

Owner: Ambos · Plazo: Fin Iter 3 · Fecha objetivo: 28-nov-2026.

OE-06: Rebranding Coherev + accesibilidad WCAG AA

Métrica: Errores WCAG AA críticos (axe-core) · Baseline: Target: 0.

Owner: Julián · Plazo: Fin Iter 5 · Fecha objetivo: 28-nov-2026.

## 2.2. Atributos no funcionales / calidad (RNF-01 a RNF-05)

RNF-01: Seguridad

Métrica: Tests de autorización PHPUnit pasando · Baseline: 0 Target: 78+ verdes.

Owner: Benjamín · Plazo: Fin Iter 1 · Fecha objetivo: 17-oct-2026.

RNF-02: Rendimiento (read APIs p95)

Métrica: Latencia respuestas lectura · Baseline: Target: < 200 ms.

Owner: Benjamín · Plazo: Fin Iter 2 · Fecha objetivo: 14-nov-2026.

RNF-03: Accesibilidad WCAG AA

Métrica: Errores críticos axe-core · Baseline: Target: 0.

Owner: Julián · Plazo: Fin Iter 5 · Fecha objetivo: 28-nov-2026.

RNF-04: Mantenibilidad

Métrica: Cobertura tests PHPUnit · Baseline: 0% Target: ≥ 70%.

Owner: Benjamín · Plazo: Fin Iter 2 · Fecha objetivo: 14-nov-2026.

RNF-05: Disponibilidad (tiempo real)

Métrica: Fallback funcional a Pusher · Baseline: Target: OK.

Owner: Benjamín · Plazo: Fin Iter 2 · Fecha objetivo: 14-nov-2026.

## 2.3. Adopción (NSM, WAU)

NSM · Mensajes internos leídos por usuario activo por semana

Métrica: Mensajes · Baseline: 0 Target: ≥ 5 (target Iter 4).

Owner: Julián · Plazo: Fin Iter 4 · Fecha objetivo: 28-nov-2026.

WAU · Weekly Active Users (% de la organización)

Métrica: % de la org. activa · Baseline: 0% Target: ≥ 30% (target Iter 4).

Owner: Ambos · Plazo: Fin Iter 4 · Fecha objetivo: 28-nov-2026.

## 2.4. Aprendizaje del equipo (L-01, L-02)

L-01 · Benjamín Backend Laravel 13 + Sanctum v4 + Reverb

Métrica: Tarjeta SEC-* cerrada con demo · Baseline: 0 Target: 7/7.

Plazo: Fin Iter 1 · Fecha objetivo: 17-oct-2026.

L-02 · Julián Frontend Next.js 16 + Reverb cliente

Métrica: Tarjeta BRAND-* cerrada · Baseline: 0 Target: 10/10.

Plazo: Fin Iter 5 · Fecha objetivo: 28-nov-2026.

Resumen del calendario: inicio 31-ago-2026, tope 04-dic-2026 (14 semanas totales). Iter 3 (documentación) corre en paralelo con Iter 2 (cobertura funcional) para liberar tiempo. Iter 4 (validación) e Iter 5 (rebranding) corren en paralelo entre el 15-nov y 28-nov (2 semanas). Iter 6 queda como 1 semana de buffer para ensayo de defensa y entrega final antes del 4-dic.

# 3. OKR de producto (OE-01 a OE-06)

Cada OE se desglosa en Key Results (KR) verificables. La métrica del OE se cumple cuando todos sus KRs están verificados.

## OE-01 Autenticación segura y control de acceso por 4 roles

Implementar un módulo de autenticación segura y control de acceso por 4 roles (Administrador,

Líder, Colaborador, Nuevo Ingreso).

Plazo: 17-oct-2026 (Fin Iter 1).

| KR | Métrica | Target | Evidencia | Tarjeta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE-01.KR 1 | Endpoints protegidos con auth:sanctum | 100% | Inspección de routes/api.php | SEC-002/00 3/004/005 |
| OE-01.KR 2 | Rate-limit login activo (5/min) | 5 intentos | Test LoginRateLimitTest | SEC-001 |
| OE-01.KR 3 | Validación MIME real en uploads | 100% adjuntos | Test MimeValidationTest (9 casos) | SEC-006 |
| OE-01.KR 4 | 4 roles modelados + constantes centralizadas | 4/4 sembrados | RoleSeederTest + Can ManageAnnouncemen tsCentralizedTest | ROL-001/0 02 |
| OE-01.KR 5 | Sidebar adaptado a los 4 roles | 4 variantes | Inspección dashboard-sidebar.tsx | ROL-003 |

## OE-02 Mensajería en tiempo real (chat privado y grupal)

Desarrollar mensajería instantánea en tiempo real (chat privado y grupal) con adjuntos y lectura de mensajes.

Plazo: 14-nov-2026 (Fin Iter 2).

| KR | Métrica | Baseline | Target | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE-02.KR1 | Latencia p95 entrega mensaje (ms) | — | < 500 | Logs de Reverb en demo |
| OE-02.KR2 | Conversaciones sobre canal privado autorizado | — | 100% | Test channels.php |
| OE-02.KR3 | Contador de no leídos desde BD (no sessionStorage) | sessionStorage | message_ reads | Test MessageReadTest (7 casos) |
| OE-02.KR4 | Adjuntos en chat con MIME validado | — | 100% | Test MimeValidationTest::te st_message_attachment_* |

## OE-03 Publicaciones, documentos y tareas

Implementar módulos de publicaciones con comentarios, gestión documental por visibilidad y tareas (tablero Kanban).

Plazo: 14-nov-2026 (Fin Iter 2).

| KR | Métrica | Baseline | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| OE-03.KR1 | Publicaciones: CRUD + comentarios operativos | parcial | OK |
| OE-03.KR2 | Documentos: CRUD + visibilidad public/department/private | parcial | OK |
| OE-03.KR3 | Tareas: tablero Kanban interno por equipo | placeholder | OK (Iter 2) |

## OE-04 Directorio de colaboradores y Panel de Novedades

Ofrecer directorio de colaboradores y Panel de Novedades para el rol Nuevo Ingreso.

Plazo: 14-nov-2026 (Fin Iter 2).

| KR | Métrica | Baseline | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| OE-04.KR1 | Directorio público de colaboradores | no existe | OK (Iter 2) |
| OE-04.KR2 | Panel Novedades visible para Nuevo Ingreso | placeholder | OK + onboardi ng_pendiente funcional |

## OE-05 Documentación y validación con usuarios

Documentar requerimientos, arquitectura y trazabilidad, y validar la usabilidad con usuarios reales.

Plazo: 28-nov-2026 (Fin Iter 3).

| KR | Métrica | Baseline | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| OE-05.KR1 | docs/REQUIREMENTS.md con RF + RNF | no existe | OK (DOC-003) |
| OE-05.KR2 | docs/USER_STORIES.md con 12+ HU | no existe | OK (DOC-004) |
| OE-05.KR3 | docs/DATABASE.md con ER + tipos | no existe | OK (DOC-002) |
| OE-05.KR4 | docs/TRACEABILITY.md matriz Problema→RF→HU→Test | no existe | OK (DOC-005) |
| OE-05.KR5 | Acta de pruebas de usabilidad con N usuarios reales | no existe | OK (Iter 4) |

## OE-06 — Rebranding Coherev con accesibilidad WCAG AA

Aplicar el rebranding Coherev con accesibilidad WCAG nivel AA y experiencia responsive. Plazo:

28-nov-2026 (Fin Iter 5).

| KR | Métrica | Baseline | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| OE-06.KR1 | Identidad visual Coherev aplicada (logo, colores, tipografía) | tokens intra-* | tokens brand-* ( BRAND-001/002) |
| OE-06.KR2 | Errores WCAG AA críticos (axe-core) | sin auditar | 0 |
| OE-06.KR3 | Layout responsive verificado en mobile (< lg) | sin verificar | OK (UX-001/002) |
| OE-06.KR4 | Voice & tone Coherev aplicado en microcopy | copy genérico | copy Coherev (BRAND-007) |

# 4. OKR de calidad (RNF-01 a RNF-05)

Atributos no funcionales que deben cumplirse antes del cierre del capstone. Extraídos del acta de constitución (sección F) y de docs/ARCHITECTURE.md (sección 9).

### RNF-01 — Seguridad

Plazo: 17-oct-2026 (Fin Iter 1).

| KR | Métrica | Baseline | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01.KR 1 | Tests de autorización PHPUnit pasando | 0 | 78+ verdes |
| RNF-01.KR 2 | Tokens Sanctum hasheados SHA-256 | sí | sí (verificado) |
| RNF-01.KR 3 | Contraseñas bcrypt 12 rounds | sí | sí (BCRYPT_ROU NDS=12) |
| RNF-01.KR 4 | Validación MIME real (415 en mismatch) | no | sí |

### RNF-02 — Rendimiento

Plazo: 14-nov-2026 (Fin Iter 2).

| KR | Métrica | Baseline | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-02.KR 1 | Latencia p95 endpoints de lectura (ms) | sin medir | < 200 |
| RNF-02.KR 2 | Eager loading en endpoints con relaciones | parcial | siempre |
| RNF-02.KR 3 | Paginación en listados | parcial | siempre que >100 items |

### RNF-03 — Accesibilidad (WCAG AA)

Plazo: 28-nov-2026 (Fin Iter 5).

| KR | Métrica | Baseline | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-03.KR 1 | Errores críticos axe-core | sin auditar | 0 |
| RNF-03.KR 2 | aria-label en botones solo-icono | parcial | 100% |
| RNF-03.KR 3 | Contraste verificado en tokens brand-* | sin verificar | OK |
| RNF-03.KR 4 | Navegación por teclado en chat composer | parcial | OK |

### RNF-04 — Mantenibilidad

Plazo: 14-nov-2026 (Fin Iter 2).

| KR | Métrica | Baseline | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-04.KR 1 | Cobertura tests PHPUnit | 0% | ≥ 70% |
| RNF-04.KR 2 | Código formateado con Pint (pint --dirty) | parcial | siempre pasa |
| RNF-04.KR 3 | Documentación viva (BACKLOG.md, ARCHITECTURE.md) | parcial | siempre sincronizada |

### RNF-05 — Disponibilidad (tiempo real)

Plazo: 14-nov-2026 (Fin Iter 2).

| KR | Métrica | Baseline | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-05.KR 1 | Reverb funcional en entorno local | sí | sí |
| RNF-05.KR 2 | Fallback Pusher configurable | sí | sí |
| RNF-05. KR 3 | Reconexión automática con backoff exponencial | parcial | OK |

# 5. OKR de adopción (NSM + métricas secundarias)

Estos OKR solo se pueden medir con usuarios reales, por lo que se cierran en la Iter 4 (Validación con usuarios, 15-28-nov-2026) y se reportan trimestralmente post-release.

## NSM North Star Metric

NSM: Mensajes internos leídos por usuario activo por semana

(read_messages_per_active_user_per_week). Target a 28-nov-2026: ≥ 5.

## Métricas secundarias de adopción

| KR | Métrica | Baseline | Target Iter 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| WAU.KR1 | Weekly Active Users (% de la org.) | 0% | ≥ 30% |
| DOC-ADOPT.KR1 | Documentos accesibles / WAU / semana | 0 | ≥ 2 |
| PUB.KR1 | Publicaciones creadas / semana | 0 | ≥ 3 |
| CONV.KR1 | Conversaciones nuevas / semana | 0 | ≥ 10 |
| ONBOARD.KR1 | Tiempo a primer mensaje (nuevo ingreso) | — | ≤ 30 min |

## Mecánica de medición post-release

Diaria: WAU rolling.

Semanal: NSM, conversaciones, publicaciones, documentos.

Mensual: Reporte ejecutivo a STK-010 (Dirección / Sponsor) con el delta vs target.

Trimestral: Revisión de la NSM + ajustes al roadmap.

# 6. OKR de aprendizaje (L-01, L-02)

Objetivos internos del equipo. Miden el crecimiento técnico de los integrantes durante el capstone.

Se verifican por las tarjetas cerradas en BACKLOG.md con su fecha.

## L-01 — Benjamín (Backend)

Plazo: 17-oct-2026 (Fin Iter 1).

| KR | Métrica | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| L-01.KR1 | Dominar Laravel 13 + Sanctum v4 + Reverb | 7/7 tarjetas SEC-* cerradas |
| L-01.KR2 | Aplicar Policies + middleware admin correctamente | SEC-002/003/004 verdes |
| L-01.KR3 | Modelar 4 roles con constantes centralizadas | ROL-001/002 verdes |
| L-01.KR4 | Tests PHPUnit como herramienta de diseño | 78+ tests verdes |

## L-02 — Julián (Frontend)

Plazo: 28-nov-2026 (Fin Iter 5).

| KR | Métrica | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| L-02.KR1 | Dominar Next.js 16 App Router | Demo al cierre de Iter 2 |
| L-02.KR2 | Cliente en tiempo real con Laravel Echo | lib/echo-client.ts + chat funcional |
| L-02.KR3 | Sistema de diseño Coherev | 10/10 tarjetas BRAND-* cerradas |
| L-02.KR4 | Accesibilidad WCAG AA | 0 errores críticos axe-core |

# 7. Mecanismo de seguimiento

## 7.1. Cadencia de revisión

| Ritual | Frecuencia | Foco | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily sync | Diaria (15 min) | Progreso en tarjetas | Actualización de tarjetas en BACKLOG.md |
| Pull semanal | Semanal (lunes) | Estado de OKR activos | Mini-reporte de OKR (semáforo) |
| Demo de cierre de iteración | Al cumplir DoD de la iteración | OKR cerrados en la iteración | Acta + capturas en docs/evidence/ |
| Checkpoint académico | Antes de cada entrega | OKR relevantes para Cindy | Presentación corta (20 min) |
| Revisión trimestral post-release | Trimestral | OKR de adopción (NSM, WAU) | Reporte ejecutivo a STK-010 |

## 7.2. Semáforo de estado

Cada OKR usa un sistema de semáforo claro:

- Verde: target cumplido con datos verificados.

- Amarillo: en progreso, dentro del plazo, sin riesgo.

- Rojo: bloqueado, retrasado o con riesgo de no cumplir target.

## 7.3. Política de cierre

Un objetivo se marca como cerrado solo cuando se cumplen todas estas condiciones:

- La métrica principal cumple el target con datos reales (no estimación).

- La evidencia está subida a docs/evidence/ (capturas, logs, tests).

- La tarjeta correspondiente en BACKLOG.md se mueve a Hecho con fecha de cierre.

- Si aplica, el test PHPUnit asociado pasa en CI.

## 8. Riesgos de los objetivos

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RO-01 | NSM / WAU no se pueden medir porque no hay usuarios reales antes de Iter 4. | Alta | Medi a | Adelantar pruebas de usabilidad a Iter 2 con usuarios piloto (colega/amigos). |
| RO-02 | OE-02 latencia < 500 ms depende de la red local. | Medi a | Baja | Documentar la medición en Iter 2; si no se cumple, justificar y ajustar target. |
| RO-03 | OE-06 accesibilidad WCAG AA depende de auditoría con axe-core no instalada aún. | Baja | Medi a | Instalar axe-core en CI desde Iter 3; correr en cada PR. |
| RO-04 | RNF-04 cobertura ≥ 70% puede forzar tests de baja calidad. | Medi a | Baja | Priorizar cobertura en código de seguridad (autorización); aceptar < 70% en CRUD estándar. |
| RO-05 | Objetivos de aprendizaje se cumplen sin verificación real. | Baja | Medi a | Vincular KR a evidencia binaria (test verde, captura de pantalla). |
| RO-06 | Calendario condensado deja poco margen si una iteración se atrasa. | Medi a | Alta | Buffer de 1 sem en Iter 6 antes del 04-dic; mover NSM/WAU a validación con usuarios piloto si es necesario. |